Redacción Proyecto Fin de Ciclo

CFGS 2º Desarrollo de Aplicaciones Web.

Hugo Maeso 2 DAW

Índice general

1. Introducción	3

2. Justificación y objetivos del proyecto	5

2.1 Justificación	5

2.2 Objetivos del proyecto	6

3. Análisis y diseño	7

3.1 Requisitos funcionales	7

3.2 Diagrama de base de datos	8

3.3 Planificación	9

4. Metodología de trabajo	9

4.1 Tareas, tiempos, responsables y dependencias	9

4.2 Dependencias y Diagrama de Gantt	10

4.3 Herramientas de trabajo	10

4.4 Reuniones	11

5. Desarrollo del proyecto	11

5.1 Descripción de las tecnologías y herramientas	11

5.1.1. El cerebro de la web: Laravel (PHP)	12

5.1.2. La cara visible: Bootstrap y el Diseño Adaptable (Responsive)	12

5.1.3. El almacén de datos: MySQL	13

5.1.4. Comunicación y seguridad: SMTP para verificación	13

5.1.5. El sistema de independencia y seguridad de Docker	13

5.1.6. El servidor en casa: Mi Mini PC y el Túnel de Cloudflare	14

5.2 Diseño o esquemas de las tecnologías del proyecto	14

5.2.1. El Flujo de una Petición	14

5.2.2. La Arquitectura Interna de Docker	15

5.2.3. Propuesta de Diagrama Visual	16

5.2.4. ¿Por qué este diseño es el mejor para este proyecto?	16

5.3 Configuración y tareas necesarias para la implementación	16

5.3.1. Análisis de la Arquitectura de Contenedores	17

5.3.2. Gestión del Código y Lógica	18

5.3.3. Tareas de despliegue e infraestructura de red	19

5.4 Pruebas funcionales del sistema	20

5.4.1. Preparación del entorno de pruebas	20

5.4.2. Resultados de las pruebas	20

5.5 Errores significativos y soluciones	23

5.5.1. Gestión visual de la base de datos y conflictos de puertos	23

5.5.2. Maquetación del Header y adaptabilidad (Responsive)	23

5.5.3. Configuración de activos con Vite (Node y NPM)	23

5.5.4. Inconsistencias en el Lazy Load y filtrado	24

5.5.5. Compatibilidad y Portabilidad	24

5.5.6. Fallos de comunicación: SMTP y Verificación de Email	24

5.5.7. Gestión de imágenes y traducción de contenido dinámico	24

6. Conclusiones	25

6.1. Resumen del proyecto y logros técnicos	25

6.2. Aprendizaje y resolución de problemas	25

6.3. Valoración personal	26

7. Bibliografía	26

7.1. Documentación de Frameworks y Lenguajes (Backend)	26

7.2. Arquitectura de Contenedores y Virtualización	26

7.3. Desarrollo Frontend y Empaquetado de Activos	26

7.4. Infraestructura, Seguridad y Despliegue	27

7.5. Recursos de la Comunidad y Resolución de Problemas	27

ANEXO 1: Capturas de pantalla e interfaces de la aplicación	27

Anexo 1.1. Página de inicio de la plataforma	27

Anexo 1.2. Catálogo de productos con filtros avanzados aplicados	28

Anexo 1.3. Módulo de inicio de sesión	28

Anexo 1.4. Vista detallada de producto	29

Anexo 1.5. Demostración del sistema de traducción	29

Anexo 1.6. Panel de marcas del catálogo	30

Anexo 1.7. Panel de gestión de productos favoritos del usuario	30

Anexo 1.8. Panel de gestión del perfil de usuario	31

Anexo 1.8. Panel de administración y control del sistema	31

Índice de tablas

1 Especificación de requisitos funcionales del sistema	7

2 Estructura de componentes y organización del proyecto	19

3 Casos de prueba y verificación de requisitos	22

Índice de ilustraciones

1 Diagrama de base de datos	8

2 Diagrama de Gantt	10

3 Esquema de infraestructura	16

4 Estado de ejecución y despliegue de los contenedores	16

Índice de anexos

1 Vista general de la página de inicio de la aplicación	27

2 Vista del catálogo de productos con filtros avanzados	28

3 Interfaz del formulario de autenticación	28

4 Vista detallada de producto	29

5 Vista traducida al idioma inglés	29

6 Interfaz de usuario del panel de marcas	30

7 Interfaz de usuario del panel de gestión de favoritos	30

8 Interfaz de usuario del panel de gestión de perfil	31

9 Interfaz de usuario del panel de control de administración	31

# 1. Introducción

Este proyecto final de ciclo nace de una idea muy clara: unir el interés apasionado por el mundo de las zapatillas, de las marcas actuales para la juventud, con todo lo aprendido durante estos dos años en el grado de Desarrollo de Aplicaciones Web. En estos tiempos, las zapatillas ya no son sólo calzado para las personas jóvenes, sino que se han convertido en un sentimiento que va más allá de los gustos, es decir, una pasión. Por eso, se decidió crear una plataforma web donde los usuarios no solamente puedan entrar a mirar los modelos más famosos y clásicos o los que acaban de salir, sino que también puedan ser partícipes. El punto fuerte de la web es permitir ver qué modelos son los favoritos de la comunidad mediante un sistema de votaciones a través de la creación de un ranking que se va actualizando según los gustos de los usuarios.

A nivel de programación y desarrollo, el objetivo era diseñar una aplicación que fuera profesional y que funcionara bien de principio a fin. Para la parte más importante de la web (el backend) se ha utilizado Laravel. Se eligió este framework de PHP porque es el que mejor permitía organizar todo el código, gestionar la base de datos de los productos y crear las funciones de usuario de forma segura, además de ser la herramienta que más hemos trabajado durante el grado de Desarrollo de Aplicaciones Web. Para la parte visual (el frontend), se ha usado Bootstrap junto con CSS y JavaScript. Con esto se ha asegurado que la web no solo sea cómoda de usar, sino que se vea perfectamente en un dispositivo móvil, que es donde la mayoría de las personas, mayormente jóvenes, suele mirar estas cosas a día de hoy al ser el dispositivo que más se tiene entre la población.

Uno de los retos propuestos en este proyecto fue no quedarme solo en "picar código", sino también en aprender cómo se despliega una web de verdad. Por eso, se ha incluido toda la aplicación en contenedores de Docker, puesto que es la manera más actualizada y con mayor futuro hoy en día. Esto ha facilitado el trabajo mucho a la hora de trabajar, porque sé que la web funciona igual de bien tanto en el entorno local como en el servidor final. Además, en el despliegue se ha utilizado un mini PC del que dispongo para poder desplegarlo, con un dominio de IONOS y con Cloudflare Tunnel, he configurado Cloudflare para que sea más rápida la web y esté más protegida de ataques, algo que es fundamental si quieres lanzar un proyecto real a Internet.

En los siguientes apartados de este documento se explicará paso a paso cómo se ha creado todo este proyecto. Empezaré por la organización y qué objetivos se quería cumplir, pasando por todo lo relacionado con el diseño y configuración de las herramientas, para así terminar mostrando las pruebas que se han realizado para comprobar que todo funciona correcta y adecuadamente y que la web está lista para su correcto uso.

# 2. Justificación y objetivos del proyecto

## 2.1 Justificación

La elección de este proyecto responde a la necesidad de crear una herramienta digital que conecte con una de las tendencias más fuertes entre la juventud actual: el coleccionismo y el seguimiento de las zapatillas. Sin embargo, más allá de la temática, la verdadera justificación de este trabajo es la puesta en práctica de un sistema completo de desarrollo y sistemas. En el Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web se aprende a programar, pero no llegándose a trabajar conjuntamente el desarrollo con el despliegue. Con esta aplicación, se ha querido cerrar el círculo, con el encargo de no solamente de picar el código en local, sino de hacer que cualquier persona en el mundo pueda entrar a la web alojada en el hardware propio.

Desde la perspectiva del mercado, la web se justifica porque lo que buscan ahora los usuarios jóvenes no es únicamente información, sino mejorar el conocimiento de la misma mediante las interacciones. De esta manera, la implementación de un sistema de votación y de un ranking dinámico torna el catálogo de zapatillas en una comunidad viva y una conexión entre el usuario y la web. Además, esto ha permitido enfrentarme a retos reales de programación en Laravel, tal como gestionar las sesiones de usuario, conservar la integridad de los favoritos en la base de datos, o bien la actualización de los tops de favoritos.

Desde el punto de vista técnico la decisión más importante y destacable y que da sentido a la dificultad del proyecto es la de elegir el sistema de despliegue. Es decir, en vez de optar por un servicio de hosting gratuito o un hosting normal en el que se tiene escaso control sobre la ubicación del servidor, se ha optado por hacer uso de un centro de datos doméstico propio mediante la implementación de un Mini PC. Esta decisión se ha realizado porque con ello el aprendizaje que conlleva configurar el entorno de servidor desde cero es mucho mayor. Conseguir que la aplicación sea portable y de fácil actualización utilizando Docker está muy bien, pero el verdadero reto ha sido la seguridad, ya que cuando se conecta un servidor doméstico a la red es peligroso al poder tener acceso a la red local mediante los puertos. Sin embargo, utilizando la combinación de Cloudflare Tunnel y un dominio de IONOS hacen que este método sea imposible de flanquear. De este modo, se permite generar un túnel seguro entre el Mini PC y la red Cloudflare sin abrir los puertos en el router del domicilio, conservando la red privada y mejorando el acceso a la web con un certificado SSL y una capa de protección contra ataques.

## 2.2 Objetivos del proyecto

La creación de una plataforma interactiva de tendencias: El objetivo es desarrollar una web totalmente funcional y dinámica que permita la gestión y visualización de un catálogo de zapatillas en tendencia. El sistema debe facilitar la localización mediante herramientas de búsqueda y filtrado, permitiendo registrar las interacciones de los usuarios para generar un ranking de popularidad actualizado en tiempo real, según las preferencias de los usuarios registrados en la web.

Aplicación de una arquitectura de software: Implementar una estructura de diseño que permita separar las funciones del backend con las del usuario. El propósito es obtener un sistema con un código organizado, escalable y que facilite la incorporación de nuevas funcionalidades en el futuro.

Diseño único y centrado en el usuario: Utilizar Bootstrap y JavaScript para permitir que el usuario obtenga una experiencia acogedora por la facilidad y comodidad de la página web. En este caso, la interfaz tiene que ser adaptada a los dispositivos móviles, al ser la forma más habitual del público, los jóvenes, de acceder a Internet.

Diseño orientado a la experiencia del usuario: Desarrollar una interfaz que garantice una navegación fluida y ágil. Es un objetivo fundamental a la par que prioritario que la solución sea totalmente adaptable a dispositivos móviles, ya que debe garantizar la fácil accesibilidad para los usuarios y posibles usuarios de la web.

Facilidad en la portabilidad: Asegurar que la solución y todos sus componentes (servidor, aplicación y gestión de datos) puedan ser replicados de forma inmediata en cualquier dispositivo, buscándose de esta manera evitar cualquier conflicto de dependencias o versiones y facilitando el despliegue del sistema sin importar el hardware de destino.

Establecimiento de un entorno de producción seguro: Configurar una infraestructura de acceso que demuestre la capacidad de gestión de identidades en la red y nombres de dominio. El objetivo es lograr una aplicación que, además de ofrecer una respuesta rápida, cuente con estándares de seguridad elevados y una esmerada protección contra amenazas externas mediante la aplicación de una óptima distribución de contenido.

Eficiencia en el uso de recursos de hardware: Manteniendo el rendimiento de la aplicación, incluso en el hardware con recursos limitados, se logra una solución profesional. Para ello, se ha de trabajar en la mejora de las consultas de datos y en la eficiente gestión del contenido del catálogo de la web.

# 3. Análisis y diseño

## 3.1 Requisitos funcionales

Con el objetivo de definir las capacidades del sistema, se han definido e identificado los requisitos que deben completarse y han sido clasificados de acuerdo con su importancia (Baja, Media, Alta) con la intención de priorizar el desarrollo de las funciones que se listan detalladamente a continuación y que darán soporte a decisiones que puedan validar la importancia de cada parte del proyecto.

1 Especificación de requisitos funcionales del sistema

| ID | Nombre | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RFP-001 | Visualización de catálogo | El sistema debe mostrar una lista de zapatillas en formato grid, donde cada tarjeta incluya la imagen del producto, su nombre y su SKU | Alta |
| RFP-002 | Menú de navegación fijo | El sistema debe disponer de un menú fijo en la parte superior con las opciones: Marcas, Hombres, Mujeres y Niños, permitiendo la navegación entre estas categorías | Alta |
| RFP-003 | Barra de búsqueda avanzada | El sistema debe incluir una barra de búsqueda que permita al usuario buscar zapatillas por nombre, SKU o marca, mostrando los resultados filtrados en tiempo real | Alta |
| RFP-004 | Filtros específicos por categoría | El sistema debe permitir, dentro de cada página (Hombres, Mujeres, Niños, Marcas), aplicar filtros adicionales como talla, precio o color para refinar los resultados | Alta |
| RFP-005 | Detalle de producto | El sistema debe permitir al usuario hacer clic en cualquier tarjeta de zapatilla para navegar a una vista detallada con información ampliada de ese producto específico | Alta |
| RFP-006 | Registro de usuario | El sistema debe permitir a un nuevo usuario crear una cuenta proporcionando nombre, correo electrónico y contraseña | Alta |
| RFP-007 | Inicio de sesión | El sistema debe permitir a un usuario registrado autenticarse en la plataforma utilizando su correo y contraseña | Alta |
| RFP-008 | Cierre de sesión | El sistema debe permitir a un usuario autenticado cerrar su sesión de forma segura | Alta |
| RFP-009 | Edición de perfil | El sistema debe permitir al usuario autenticado editar la información de su perfil (como nombre de usuario y correo electrónico) | Alta |
| RFP-010 | Persistencia de sesión | El sistema debe mantener la sesión del usuario activa mediante almacenamiento local hasta que el usuario cierre sesión explícitamente | Alta |
| RFP-011 | Cookies de productos visitados | El sistema debe almacenar en cookies del navegador las últimas 5 zapatillas que el usuario ha visitado, mostrando este historial en una sección visible | Media |
| RFP-012 | Gestión de favoritos | El sistema debe permitir al usuario autenticado agregar y eliminar zapatillas de una lista de favoritos, persistente por usuario | Media |
| RFP-013 | Visualización de favoritos | El sistema debe contar con una página o sección donde el usuario pueda ver todos sus productos favoritos guardados | Media |
| RFP-014 | Aceptación de términos de cookies | El sistema debe mostrar un banner informativo sobre el uso de cookies y requerir la aceptación del usuario antes de almacenar cualquier cookie | Baja |
| RFP-015 | Selector de idioma | El sistema debe incluir un selector (bandera o botón) que permita al usuario cambiar el idioma de la interfaz entre español e inglés, traduciendo todos los textos estáticos de la aplicación | Alta |
| RFP-016 | Panel de administración de zapatillas | El sistema debe incluir un panel de administración accesible solo para usuarios con rol admin que permita añadir, editar, eliminar y gestionar todos los modelos de zapatillas del catálogo | Alta |
| RFP-017 | Ranking de zapatillas más favoritas | El sistema debe mostrar una sección o página con el listado de las zapatillas que más favoritos tienen, ordenadas de mayor a menor, indicando el número total de favoritos de cada una | Alta |

1 Diagrama de base de datos

2 Diagrama de base de datos

3 Diagrama de base de datos

4 Diagrama de base de datos

1 Diagrama de base de datos

2 Diagrama de base de datos

3 Diagrama de base de datos

4 Diagrama de base de datos

1 Diagrama de base de datos

2 Diagrama de base de datos

3 Diagrama de base de datos

4 Diagrama de base de datos

1 Diagrama de base de datos

2 Diagrama de base de datos

3 Diagrama de base de datos

4 Diagrama de base de datos

1 Diagrama de base de datos

2 Diagrama de base de datos

3 Diagrama de base de datos

4 Diagrama de base de datos

1 Diagrama de base de datos

2 Diagrama de base de datos

3 Diagrama de base de datos

4 Diagrama de base de datos

1 Diagrama de base de datos

2 Diagrama de base de datos

3 Diagrama de base de datos

4 Diagrama de base de datos

1 Diagrama de base de datos

2 Diagrama de base de datos

3 Diagrama de base de datos

4 Diagrama de base de datos

3.2 Diagrama de base de datos

## 3.3 Planificación

La planificación del proyecto se ha estructurado de manera lineal y progresiva utilizando un calendario de planificación, establecido en siete semanas, y que contempla cada una de las fases y el transcurso del proyecto de fin de ciclo, desde la idea hasta la web con el despliegue real. El calendario oficial del proyecto se divide en tres partes principales, correspondientes a una fase inicial de análisis y modelo de base de datos, un bloque central realizado intensivamente durante el cual se utilizaron todos los requisitos acordados y realizados mediante el framework Laravel. En último lugar, se procedió con la actual y futura, como se suele decir, contenedorización de Docker y el despliegue con Cloudflare en el Mini PC. Este proyecto se ha hecho de forma constante, garantizando los plazos de entrega, y revisando previamente si todo funciona de forma correcta para así poder pasar al siguiente paso. Con el fin de poder obtener una solución estable, segura y totalmente accesible mediante el dominio de IONOS y el túnel de Cloudflare.

Para una correcta y detallada visualización de la planificación temporal de las etapas del proyecto, las tareas específicas y sus dependencias, se ha elaborado un diagrama temporal detallado que puede consultarse en el Diagrama de Gantt incluido en el apartado 4.2 o en el siguiente enlace: (página 10).

# 4. Metodología de trabajo

En este apartado se habla de la metodología para la organización y ejecución del proyecto, garantizando en todo momento que se respetan a rajatabla las características de los requisitos exigidos en los tiempos estipulados.

## 4.1 Tareas, tiempos, responsables y dependencias

Al ser un proyecto elaborado por un integrante, todas las tareas las lleva a cabo la misma persona. La duración total del proyecto ha sido de 7 semanas aproximadamente. A continuación, la planificación de los requisitos recogidos:

Configuración (1-2 abr): Relativas a la creación de un repositorio y al entorno Laravel (2 días)

Desarrollo Full-Stack (3-28 abr): Implementación de todos los RFP, desde el registro de usuarios hasta la puntuación de favoritos y el seleccionador del idioma (26 días)

Pruebas funcionales (29 abr): Comprobación general de la aplicación (1 día)

Despliegue (30 abr - 5 may): Compra de dominio en IONOS, configuración del Mini PC y pruebas online (6 días)

Documentación y entrega (6-16 may): Creación de la memoria y entrega definitiva del proyecto (11 días)

## 4.2 Dependencias y Diagrama de Gantt

Las tareas siguen un patrón lineal, es decir, no se puede empezar por el desarrollo de la página de registro (RFP-006) sin haber creado previamente la base de datos. Del mismo modo, la fase de despliegue en el Mini PC solamente se pudo iniciar una vez que las pruebas en local fueron satisfactorias.

2 Diagrama de Gantt

5 Diagrama de Gantt

6 Diagrama de Gantt

7 Diagrama de Gantt

## 4.3 Herramientas de trabajo

Para garantizar que el trabajo fuera fluido y profesional, se han utilizado las siguientes herramientas:

- Microsoft Excel: Para la creación y seguimiento del Diagrama de Gantt.

- Visual Studio Code: Como editor de código principal para PHP/Laravel y Bootstrap.

- GitHub: Para el control de versiones y almacenamiento seguro del código fuente.

- Docker Desktop: Para gestionar el entorno de contenedores en local.

- Cloudflare Tunnel: Para la comunicación segura entre el Mini PC y el dominio de IONOS

## 4.4 Reuniones

El seguimiento del proyecto ha sido realizado a través de tutorías periódicas en la plataforma de Microsoft Teams con el correo de Educamadrid, donde se aprobaron los objetivos alcanzados y se corrigieron posibles desviaciones en el desarrollo. Las reuniones importantes fueron las siguientes:

- Mes de Marzo (04/03 y 26/03): Sesiones iniciales para definir el alcance, establecer el listado detallado de requisitos (RFP) y validar el cronograma inicial (Diagrama de Gantt).

- Mes de Abril (08/04 y 22/04): Seguimiento del desarrollo. Se llego al acuerdo de añadir el panel de administración para la gestión de stock de zapatillas y se revisó el diseño de la base de datos.

- Mes de Mayo (06/05): En esta sesión se identificaron fallos y mejoras en la aplicación, acordando las siguientes correcciones: pulir el funcionamiento de los filtros del catálogo, implementar la posibilidad de añadir elementos a favoritos directamente desde la vista de detalle de una zapatilla, garantizar el mantenimiento de los filtros aplicados durante el proceso de inicio de sesión y ampliar el sistema de traducción al inglés para que afecte también a los datos dinámicos de la base de datos, específicamente a las descripciones de los productos.

Este transcurso de tiempo ha permitido que el proyecto avance de forma adecuada, progresiva y constante, resolviendo así los bloqueos técnicos adecuadamente.

# 5. Desarrollo del proyecto

Para que la web de zapatillas no sea sólo una imagen bonita, sino una herramienta que funcione de verdad, se eligió con mucho cuidado cada pieza del rompecabezas. Buscando por internet se encontraron nuevas tecnologías que se han utilizado en las empresas, con el fin de obtener para el proyecto tenga un nivel mucho más profesional que el del borrador previo del proyecto.

## 5.1 Descripción de las tecnologías y herramientas

Para que la web funcione se tuvo que elegir diferentes herramientas que se encargan cada una de desempeñar una labor distinta e independiente. Por poner un ejemplo, el construir una casa: necesitas los planos del proyecto, los ladrillos y el material pertinente y la instalación eléctrica.

### 5.1.1. El cerebro de la web: Laravel (PHP)

Se ha elegido Laravel como el motor principal del proyecto. En el mundo de la programación, Laravel es un framework, pero, para que se entienda mejor, es como una herramienta que facilita el trabajo de la agrupación del MVC y de la posibilidad de expansión de funciones o código. Esta herramienta es aquella que recibe todas las peticiones: cuando un usuario hace clic en una zapatilla, cuando alguien intenta registrarse o cuando se vota por un modelo favorito.

¿Por qué Laravel? Su gran ventaja es el orden. Utiliza una estructura llamada Modelo Vista Controlador. Esto significa que el código no se ve alterado por la mezcla de las distintas partes de código entre sí, también conocido como código espagueti. Gracias a esto, si en un futuro decido implementar nuevas secciones o nuevas funciones, no tengo que rehacerlo desde origen, sino que el sistema está diseñado para crecer de forma modular.

El arte de Laravel es que, además dispone de una herramienta llamada Eloquent, básicamente permite crear la base de datos de una manera mucho más sencilla. Es decir, si se quiere buscar una zapatilla por su código o también conocido SKU, no se tiene que escribir consultas complejas, sino que simplemente se le pide a Laravel que busque ese objeto y esta herramienta, y lo trae con toda su información de forma instantánea. Una de las mayores preocupaciones al crear un proyecto de este nivel es que alguien pudiera atacar la web. Así que, usando Laravel que trae protecciones contra ataques muy comunes, como el inyectar código malicioso en los formularios de registro o el intento de suplantar la identidad de un usuario, esto ha permitido no tener muchas preocupaciones de la seguridad al saber que los datos de los usuarios estarán siempre bien protegidos.

### 5.1.2. La cara visible: Bootstrap y el Diseño Adaptable (Responsive)

Hoy en día, el diseño lo es todo. Como el público objetivo son jóvenes que están bastantes horas al día utilizado sus dispositivos móviles, la web no podía ser una simple página de ordenador que se viera pequeña en el teléfono. Por lo que tenía que ser adaptada para dispositivos móviles.

Se ha usado Bootstrap, que es una herramienta que sirve para hacer la página responsive. Si se entra desde un ordenador con una pantalla horizontal, las zapatillas se organizan en filas de 3, aprovechando el espacio lateral para que la experiencia sea visual y cómoda. En cambio, si entras desde otro dispositivo más estrecho, el sistema detecta que la pantalla es pequeña y automáticamente comprime los grid de las zapatillas, con botones más grandes para que se puedan pulsar fácilmente con el pulgar. De este modo, la web no se siente tediosa o antigua, añadiendo pequeños toques de JavaScript. Esto hace que, por ejemplo, cuando cambias de idioma o aplicas un filtro, la web responda de forma ágil y sin la necesidad de actualizar la página, mejorando mucho la experiencia de usuario.

### 5.1.3. El almacén de datos: MySQL

Toda página web necesita una base de datos para poder almacenar la información. En este caso, se ha usado MySQL. Si Laravel es el cerebro, MySQL es el lugar en donde se guardarán todos datos de los usuarios.

La base de datos no es una simple lista. Se han diseñado tablas que se comunican entre sí. Por ejemplo, hay una tabla para los usuarios y otra para las zapatillas. Cuando un usuario añade una zapatilla como favorita, se crea un vínculo en una tercera tabla. Así, la base de datos sabe exactamente quién lo ha guardado, permitiéndome generar los modelos más gustados, que es el punto fuerte de la web. Además, se ha optimizado las tablas para que, aunque tuviera miles de modelos de zapatillas guardados, la búsqueda sea lo más rápida posible para así el usuario no se sienta cansado por esperar tanto.

### 5.1.4. Comunicación y seguridad: SMTP para verificación

Para que la web sea realmente profesional, se ha optado por añadir un sistema de envío de correos electrónicos automáticos, en donde se puede verificar la dirección de email y no conformarse con que un usuario se registre. Esto puede servir para evitar cuentas falsas y asegurar que el correo sea real, conectándose Laravel a un servidor SMTP. Cuando alguien se da de alta y quiera verificar su usuario, el sistema le envía un código único que debe confirmar. Además, se ha configurado las verificaciones garantizando que su cuenta se pueda ver que queda verificada y segura desde el primer momento.

### 5.1.5. El sistema de independencia y seguridad de Docker

Esta es la parte más útil a la hora de hacer que el desarrollo sea más profesional, ya que normalmente desarrollar todo en un ordenador puede llegar a confusiones de configuraciones, por eso mismo se decidió por utilizar Docker que dispone de contenedores independientes, en donde he almacenado parte del proyecto dentro de su propio contenedor. Esto es algo óptimo, ya que tiene la increíble ventaja de: si por algún motivo la base de datos empieza a dar fallos, la web no se rompe por completo y es mucho más fácil encontrar el error.

Por otra parte, gracias a esta nueva herramienta de contenedorización, la portabilidad puede ser total, se lanza Docker y trabajo listo. Si se lleva el código a otro ordenador, no se tiene que instalar PHP o MySQL de nuevo, sino que únicamente se ejecuta un comando y docker-compose se encarga de crear la configuración exacta que se diseñó. Esto demostraría que funciona en cualquier ordenador o funcione de igual forma en el servidor final.

### 5.1.6. El servidor en casa: Mi Mini PC y el Túnel de Cloudflare

Esta es la parte del proyecto más artística a la par que más original y creativa, ya que, en lugar de alquilar un servidor o hosting a una gran empresa en la nube, se ha decidido que la web se aloje en un propio dispositivo hardware, es decir, un Mini PC del cual se dispone.

Esto puede generar un gran desafío de seguridad por abrir al mundo un ordenador doméstico por Internet, es como, por poner un ejemplo, dejar la puerta del domicilio abierta de par en par a todo el vecindario, pudiendo ser algo bastante peligroso. Además, las compañías de internet suelen cambiar de forma recurrente la dirección IP pública de casa cada poco tiempo, con lo que la página web dejaría de funcionar cada tiempo determinado. A toda esta posible problemática, se estuvo pensado en varias ocasiones la forma de poder solventar dicho problema, encontrando así una solución básica y de fácil uso y manejo: Cloudflare Tunnel. Una herramienta que sirve para poder solucionar este conflicto de forma profesional, instalando un software que crea un túnel y que sirve como conexión entre el Mini PC y los servidores de Cloudflare sin la posibilidad de incertidumbres ni fallos de seguridad logrando así una buena seguridad.

Con el fin de que este túnel funcione y se pueda lograr visitar la web desde Internet de forma correcta, se utilizó un dominio de IONOS y se vinculó al mencionado túnel. De esta manera, cuando un usuario de Internet escribe la dirección web, pasa por el escudo de Cloudflare, entra por el túnel seguro y llega al servidor casero manteniendo la IP personal que nunca se muestre al público y la red privada esté totalmente protegida contra ataques externos.

## 5.2 Diseño o esquemas de las tecnologías del proyecto

En este apartado se va a detallar la manera por la cual se conectan entre sí todas las herramientas que se han descrito anteriormente. No se trata solamente de tener cada tecnología por separado, sino de que todas se sincronicen para que la web funcione de forma fluidamente, rápidamente y adecuadamente.

### 5.2.1. El Flujo de una Petición

El caso de uso en el que el usuario desea ser conocedor de la web o simplemente quiera ver o saber de las zapatillas que son tendencia. Desde que escribe la dirección en su navegador hasta que la página aparece en su pantalla, ocurre un proceso fascinante que se ha diseñado de la siguiente manera:

En primer lugar, podemos empezar hablando del escudo que nos brinda Cloudflare: primero pasa por sus servidores, en donde se configuró para que actúe como un filtro de seguridad. Si se intenta atacar la web o entrar de forma maliciosa o ilícita, Cloudflare lo bloquea antes siquiera de que llegue a mi red local.

La segunda tecnología que vendría sería el túnel seguro. Una vez que la petición es validada y logra pasar los filtros de seguridad, viaja a través del Cloudflare Tunnel hasta el servidor (Mini PC). Esto permite que la web sea pública sin necesidad de que el programador tenga que abrir puertos en mi router, manteniendo de esta forma la red doméstica totalmente invisible para el resto del mundo.

Por último, pero no por ello menos importante, cuando la petición entra en el servidor doméstico privado, es recibida por Docker. Aquí es el momento donde entran los contenedores que se mencionó anteriormente. Se ha configurado una red interna virtual dentro de Docker para que los contenedores se transmitan entre sí toda la información de forma que sea privada y segura.

### 5.2.2. La Arquitectura Interna de Docker

Dentro del servidor, se ha diseñado un esquema de tres contenedores que trabajan juntos:

Contenedor Web (Nginx): Es el primero en recibir al usuario. Su función es servir los archivos estáticos (como las fotos de las zapatillas y los estilos CSS) de la manera más rápida posible. Si detecta que el usuario quiere hacer algo complejo (como votar), le pasa el testigo al siguiente contenedor.

Contenedor de Aplicación (Laravel): Aquí es donde se encuentra el código de PHP. Laravel procesa la lógica, comprueba si el usuario tiene permiso para votar y decide qué información mostrar.

Contenedor de Base de Datos (MySQL): Donde se almacena la información. Está aislado del resto y solamente responde a las peticiones que le envía Laravel. Se ha creado unos volúmenes de datos, lo que significa que, aunque se reinicien los contenedores, la información de las marcas y los favoritos nunca se borran; permaneciendo guardados en el volumen de forma persistente.

Contenedor de Interfaz Gráfica de Base de Datos (phpmyadmin): La funciónde este contenedor es poder facilitar la gestión visual de la base de datos a través de un entorno web. Permite interactuar con las tablas, revisar los registros de las zapatillas o comprobar el almacenamiento de los usuarios y sus favoritos de forma intuitiva y sencilla mediante clics, sin necesidad de escribir comandos SQL complejos en la terminal de la consola.

Contenedor del Túnel de Seguridad de Cloudflare: Su única función es actuar como un puente seguro y encriptado entre el entorno local de Docker y la red global de Cloudflare.

3 Esquema de infraestructura

5.2.3. Propuesta de Diagrama Visual

### 5.2.4. ¿Por qué este diseño es el mejor para este proyecto?

Se ha elegido este esquema por tres razones fundamentales:

- SEGURIDAD: La IP es privada y nunca sale a la luz, además de tener el control absoluto de mi página web.

- MANTENIMIENTO: Si se quiere actualizar la versión de la base de datos, únicamente se ha de tocar el contenedor de MySQL consiguiendo que el resto de la web siga funcionando perfectamente.

- COSTES EXTREMADAMENTE ECÓNOMICOS: Al usar un servidor propio y herramientas de código abierto como Docker y Laravel, se ha conseguido obtener una infraestructura profesional sin pagar cuotas mensuales de servidores en la nube, reduciendo así los costes a casi cero.

## 5.3 Configuración y tareas necesarias para la implementación

Para que el proyecto sea una realidad, he configurado un sistema de contenedorización utilizando Docker Compose. El proyecto se centra en un contenedor llamado web-zapatillas que no es un bloque único, sino que está dividido en cuatro partes que trabajan juntas en equipo. Esta separación es fundamental en el desarrollo moderno, ya que permite que cada parte tenga sus propios recursos y no interfiera con las demás como mencionamos anteriormente.

### 5.3.1. Análisis de la Arquitectura de Contenedores

La primera tarea fue crear la parte donde se aloja la aplicación. Para ello, se configuró un archivo docker-compose.yml que se representa en cuatro servicios principales representados en un contenedor llamado “web-zapatillas”.

El primero es nginx-zap (Servidor Web) que utiliza una imagen ligera de nginx:alpine. Fue configurado en el puerto 8080:80. Esto significa que el servidor circula por el puerto 8080 del Mini PC y fue redirigido al puerto 80 interno del contenedor. Su tarea es recibir la petición del usuario mediante Cloudflare Tunnel y decidir si serviría un archivo estático o si debe recurrir al motor de Laravel.

El segundo sería app-zap (Laravel) que es el contenedor donde se encuentra el código bruto del repositorio de GitHub. Ejecuta PHP 8.2 y contiene todas las librerías de Laravel. Es el encargado de procesar la lógica: desde el sistema de favoritos hasta el cambio de idioma.

El tercero es db-zapatillas que es el que se encarga de utilizar MySQL 8.0 en el puerto estándar 3306. Aquí es lugar donde residen todos los datos. Una tarea de gestión imprescindible en donde se ha configurado los volúmenes de Docker como mencionamos anteriormente, para que los datos de las zapatillas y los usuarios no desaparezcan nunca.

El último sería phpmyadmin. Fue añadido este cuarto contenedor (puerto 8081) para tener una interfaz gráfica, para que permita gestionar la base de datos de forma visual. Es vital durante el desarrollo para comprobar que los seeders se hayan creado correctamente los datos o para comprobar si se hizo correctamente algún dato de prueba rápidamente.

El que se encuentra separado en la imagen de abajo. Es el de Cloudflare, el cual utiliza la imagen oficial cloudflare. Este contenedor está configurado con una política de reinicio automático y se conecta a la red interna del proyecto. Su función principal es ejecutar el comando de arranque del túnel mediante un token de autenticación seguro declarado como variable de entorno. Gracias a esto, actúa como un puente encriptado que recibe las peticiones externas desde Internet y las redirige de manera interna hacia el servidor web sin necesidad de abrir puertos en el enrutador físico ni exponer la dirección IP del servidor.

4 Estado de ejecución y despliegue de los contenedores

### 5.3.2. Gestión del Código y Lógica

El código del repositorio es una arquitectura sólida basada en el estándar de Laravel. No fue limitada para crear una web visual, sino que se programó con una lógica de backend que gestiona cada interacción del usuario con la base de datos.

#### Arquitectura de Datos y Población (Migrations & Seeders):

Se diseñó el sistema para que sea reproducible. En la carpeta database/migrations se definió la estructura de tablas para usuarios, marcas, zapatillas y la tabla intermedia de favoritos. Para que la web sea funcional desde el primer segundo, se programó Seeders avanzados. Destaca el AdminSeeder, que crea automáticamente el perfil de gestión, y los seeders de BrandSeeder y SneakersSeeder. Estos últimos no solo crean datos, sino que vinculan cada zapatilla con su marca y su imagen correspondientes, permitiendo testear el proyecto sin la necesidad de ir añadiendo manualmente nuevas zapatillas o marcas.

#### Controladores y Lógica de Interacción:

Las funciones de la web residen en la carpeta app/Http/Controllers.

- SneakerController:  Es el encargado de gestionar el catálogo principal y el filtrado. Se ha programado para que el usuario pueda buscar por nombre o SKU de forma eficiente.

- FavoriteController: Es aquel encargado de gestionar las peticiones para añadir o quitar zapatillas de la lista de favoritos de cada usuario y recalcula el listado de las más populares que se muestra en la página principal.

- Admin/DashboardController: Aquellos encargados de controlar el acceso al panel privado, realizando el recuento total de productos y marcas que se visualizan en el Dashboard.

#### Sistema de Rutas y Seguridad (Middleware):

En el archivo routes/web.php, se han organizado las URLs del proyecto de forma jerárquica. Se han definido rutas públicas y se han implementado un grupo de rutas protegidas mediante el middleware auth. Esto garantiza que funciones como añadir un modelo a favoritos únicamente funcione si el usuario ha iniciado sesión. Las rutas de administración están doblemente protegidas, asegurando así que solamente el usuario de admin pueda entrar a la zona de gestión en donde se puede crear, modificar y borrar tanto modelos como marcas.

#### Frontend Modular (Blade & Vite):

En la carpeta resources/views, se ha utilizado el motor Blade para no repetir código. Se ha creado una estructura de layouts donde el menú superior y el pie de página son comunes a toda la web. Las tarjetas de las zapatillas son componentes reutilizables que reciben los datos de Laravel y los muestran de forma elegante gracias a Bootstrap y el preprocesamiento con Vite.

2 Estructura de componentes y organización del proyecto

| Componente | Ubicación | Función Real |
| --- | --- | --- |
| Modelos | app/Models/ | Definen las relaciones |
| Vistas | resources/views/ | Plantillas HTML dinámicas con diseño responsive |
| Controladores | app/Http/Controllers/ | El cerebro que procesa las búsquedas y los votos |
| Configuración Docker | /docker docker-compose.yml | Definen cómo se levantan los 4 contenedores del sistema |

### 5.3.3. Tareas de despliegue e infraestructura de red

El despliegue en el hardware no fue una mera tarea de copiar archivos, sino que requirió una configuración de red avanzada para garantizar que la web fuera accesible de forma profesional y segura.

##### Delegación de DNS (IONOS a Cloudflare):

Esta fue una de las tareas más críticas. Aunque el dominio fue adquirido en IONOS, se decidió optar por hacer que la gestión de las zonas DNS no se hiciera desde su plataforma. Para ello, se tuvo que acceder al panel de IONOS y cambiar los servidores de nombres (Nameservers) por los proporcionados por Cloudflare.

¿Con qué finalidad se realizó esta labor? Al hacer que los DNS sean externos a IONOS y pasarlos a Cloudflare, se consigue que todo el tráfico que busca la web pase primero por el filtro de Cloudflare. Esto permite activar el certificado SSL (el https), proteger la web contra ataques de denegación de servicio (DDoS) y, lo más importante, habilitar la tecnología de túneles.

##### Configuración del Túnel de Seguridad:

Una vez que Cloudflare tomó el control del dominio, se configuró Cloudflare Tunnel en el servidor, se instaló el servicio cloudflared en el sistema operativo del servidor local, se vinculó el túnel con la cuenta, creando una conexión de salida que no requiere abrir puertos en el router del domicilio. Esto es un gran avance en seguridad, ya que la red doméstica permanece invisible para posibles atacantes y, por último, se configuró el túnel para que redirigiera todo el tráfico entrante al puerto 8080 del contenedor de Nginx.

##### Poner en marcha el entorno de producción:

Con la red configurada, se realizó los últimos pasos en el Mini PC. Se empezó descargando el código de GitHub y configurando el archivo .env con las claves de producción. En este paso, también fue fundamental configurar las credenciales SMTP para el sistema de notificaciones de Laravel, permitiendo así que la aplicación se conecte con el servidor de correo para enviar automáticamente los emails de verificación a los nuevos usuarios. A continuación, se usó “docker-compose up -d” para levantar los cuatro contenedores que gestionan la web, Laravel, la base de datos MySQL y la interfaz de phpMyAdmin. Para finalizar, se ejecutó las migraciones y seeders para poblar la base de datos y se creó el enlace simbólico del almacenamiento para que todas las fotos de las zapatillas fueran visibles a través del túnel.

## 5.4 Pruebas funcionales del sistema

Este apartado describe el proceso de verificación realizado para asegurar que la plataforma cumple con todos los requisitos de estabilidad, seguridad y de uso, tanto en el entorno de desarrollo como en la puesta en producción real.

### 5.4.1. Preparación del entorno de pruebas

Para garantizar la fiabilidad de los resultados, se definieron dos entornos diferenciados:

- Entorno de desarrollo en local: Ejecutado en el PC principal mediante Docker Desktop. Aquí se utilizaron herramientas como phpMyAdmin para verificar correctamente la base de datos en tiempo real y para simular dispositivos móviles y monitorizar la carga de recursos.

- Entorno de producción en servidor: Una vez desplegada la web bajo el dominio de IONOS y el túnel de Cloudflare, se realizaron pruebas de control desde redes externas (4G/5G) y diferentes navegadores (Chrome, Safari…) para comprobar la latencia y la respuesta del servidor doméstico.

### 5.4.2. Resultados de las pruebas

Las pruebas se dividieron en bloques lógicos y los resultados fueron muy positivos. Se empezó en la interfaz y rendimiento en donde se redimensionaba la ventana del navegador de forma constante. Se verificó que el sistema de rejilla de Bootstrap se adaptaba correctamente con el catálogo de zapatillas de formato horizontal (PC) a vertical (Móvil). Por otro lado, la optimización de carga, debido a que el catálogo puede contener cientos o miles de modelos, se implementó y testeó un sistema de Lazy Load. Se comprobó mediante la pestaña del navegador que las imágenes sólo se cargaban a medida que el usuario bajaba por el catálogo de la web, ahorrando memoria RAM y de esta manera mejorando drásticamente la velocidad en dispositivos con recursos limitados.

Siguiendo con el análisis, se analizó que la lógica de usuario y seguridad, en donde se gestionó los inicios de sesión y los favoritos, se tuvo que verificar que la función de añadir un modelo a favoritos estaba correctamente protegida; si un usuario no está registrado, el sistema le tiene que impedir la acción. Se comprobó que la página de favoritos filtraba exclusivamente los modelos vinculados al ID del usuario activo, manteniendo un diseño coherente con el catálogo principal. Por otra parte, el sistema de autentificación y verificación, se testearon los registros utilizando nombres de usuario y correos electrónicos únicos. Un punto clave fue la verificación por correo electrónico porque se implementó un sistema automatizado que envía un email de confirmación después de registrarse y querer verificar dicho correo. Se probó con éxito que el usuario no puede realizar ciertas acciones hasta que confirma su cuenta, garantizando de esta manera que no se creen perfiles falsos. Además, se verificó en la base de datos que las contraseñas se guardan mediante un hashing seguro, siendo ilegibles incluso para el administrador.

Tras asegurar la parte del usuario, el foco fue al panel de administración. En esta parte esta toda la gestión CRUD, en donde se realizaron las pruebas de creación, edición y borrado de zapatillas y marcas. Además de verificar que, al subir una imagen nueva desde el panel, ésta se previsualiza correctamente y se vincula al modelo. Para complementar esta fluidez en la gestión, se comprobó y se utilizó la paginación de Laravel en la zona de administración, para no sobrecargar el navegador del administrador, pero manteniendo la simplicidad técnica, permitiendo así navegar por el stock en bloques manejables sin perder rendimiento.

Una vez validada la funcionalidad interna, se procedió a las pruebas de despliegue en un entorno real. En esta fase se accedió a la URL definitiva desde dispositivos externos a la red local. Familiares y amigos actuaron como "beta-testers", confirmando que la velocidad de navegación era excelente a través del túnel de Cloudflare.

Más allá del rendimiento, se puso a prueba la persistencia y tolerancia a fallos del sistema. Para ello, se forzó un reinicio del servidor y de los contenedores de Docker. Tras el arranque, se comprobó que, tanto los favoritos guardados como el historial de "visitados recientemente" se mantenían intactos, validando de esta forma la correcta configuración de los volúmenes de Docker.

3 Casos de prueba y verificación de requisitos

| ID | Requisito / Bloque | Tipo | Prueba | Pasos realizados | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | Interfaz (RFP-001) | Positiva | Adaptabilidad Responsive | Redimensionar el navegador de formato horizontal a vertical. | El sistema de rejilla de Bootstrap adapta el catálogo de PC a móvil. |
| P02 | Rendimiento | Positiva | Sistema Lazy Load | Desplazarse hacia abajo por el catálogo de zapatillas. | Las imágenes se cargan solo al ser visibles, optimizando la RAM. |
| P03 | Seguridad (RFP-012) | Negativa | Favoritos sin sesión | Intentar añadir un modelo a favoritos sin estar autenticado. | El sistema impide la acción, protegiendo la función de favoritos. |
| P04 | Usuario (RFP-013) | Positiva | Filtro de Favoritos | Acceder a la sección de favoritos con un usuario activo. | Se muestran exclusivamente los modelos vinculados al ID del usuario. |
| P05 | Seguridad (RFP-006) | Positiva | Hashing de datos | Verificar el almacenamiento de credenciales en la base de datos. | Las contraseñas son ilegibles para el administrador debido al hashing. |
| P06 | Verificación (RFP-006) | Negativa | Restricción de cuenta | Intentar realizar acciones avanzadas con una cuenta no verificada. | El sistema bloquea las acciones hasta confirmar el email recibido. |
| P07 | Gestión (RFP-016) | Positiva | Operaciones CRUD | Crear, editar y borrar zapatillas/marcas desde el panel. | Los cambios y las imágenes subidas se vinculan y previsualizan bien. |
| P08 | Gestión (RFP-016) | Positiva | Paginación Admin | Navegar por el stock de productos en el panel de gestión. | El sistema carga bloques manejables de datos sin perder rendimiento. |
| P09 | Despliegue | Positiva | Acceso externo | Acceder a la URL mediante redes externas (4G/5G) y beta-testers. | La navegación es fluida y segura a través del túnel de Cloudflare. |
| P10 | Persistencia | Negativa | Tolerancia a fallos | Forzar el reinicio del servidor y de los contenedores Docker. | Los favoritos e historial se mantienen intactos mediante volúmenes. |

## 5.5 Errores significativos y soluciones

A lo largo del desarrollo y despliegue de este proyecto, surgieron varios retos técnicos que pusieron la tesitura de tener que investigar y modificar la configuración inicial para poder obtener un buen resultado en este proyecto. Estos son los más significativos:

### 5.5.1. Gestión visual de la base de datos y conflictos de puertos

Problema: Después de configurar el entorno inicial de Docker, la gestión de la base de datos mediante consola daba como resultado ineficiente para poder monitorizar cambios rápidos de la base de datos. También surgieron conflictos al intentar mapear los puertos de los servicios.

Solución: Con el fin de poder solventar el problema mencionado arriba, se decidió implementar un cuarto contenedor con phpMyAdmin. para evitar colisiones con el puerto de la aplicación web (8080), se configuró el archivo llamado docker-compose.yml para mapear phpMyAdmin en el puerto 8081. Esto permitió lograr obtener una interfaz gráfica constante de las tablas y la correcta e inmediata validación de los seeders.

### 5.5.2. Maquetación del Header y adaptabilidad (Responsive)

Problema: El diseño del encabezado (header) era muy ambicioso al querer integrar tanto el logo, el buscador, el menú de navegación, como el selector de idioma y los botones de perfil en un espacio tan reducido, manteniendo la armonía en móviles y una estética concreta.

Solución: Tras varias pruebas fallidas con Bootstrap, se tuvo que optar por la realización de un ajuste profundo en el CSS personalizado. Para ello, se decidió la utilización de una serie de clases específicas de Bootstrap para que el buscador y los filtros de la versión para dispositivos móviles se agruparan en un menú desplegable con el fin de garantizar de esta forma que la navegación tuviera una mayor comodidad para el usuario, sin llegar a tener que sacrificar funcionalidades.

### 5.5.3. Configuración de activos con Vite (Node y NPM)

Problema: Al intentar separar el CSS en archivos independientes para mejorar el orden del código, el sistema de compilación Vite no detectaba los cambios o no cargaba los estilos en el navegador.

Solución: El error se encontraba en una configuración incompleta del entorno de Node.js dentro del contenedor. Por esta razón, se tuvo la necesidad de ajustar el archivo de configuración de Vite para que incluyera correctamente todas las rutas de los archivos JS y CSS del proyecto y de esta manera asegurar de que las dependencias de NPM estuvieran correctamente sincronizadas entre el contenedor y el host.

### 5.5.4. Inconsistencias en el Lazy Load y filtrado

Problema: Al implementar la carga progresiva (Lazy Load), las nuevas zapatillas que aparecían al bajar por el catálogo, mostraban datos abusivos como la densa descripción del modelo, rompiendo con el diseño del grid que solamente debía mostrar el nombre, el SKU, el color y su precio. Además, los filtros no se actualizaban con los datos reales de la base de datos.

Solución: Se refactorizó el componente de JavaScript encargado del Lazy Load para que solicitara exactamente los mismos campos que la carga inicial. Para los filtros, se corrigió el controlador para que pudiera consultar dinámicamente las marcas existentes en la base de datos, en lugar de usar valores estáticos.

### 5.5.5. Compatibilidad y Portabilidad

Problema: Al intentar trabajar en diferentes dispositivos, surgían errores de versiones de Node o dependencias de Composer que impedían que el proyecto funcionase de forma correcta a la primera.

Solución: Se documentó cada error de versión y dependencia, volcando la solución en el archivo README del repositorio. Se ajustó las imágenes de Docker para que fueran lo más universales posibles, asegurando así que cualquier cambio en las dependencias se gestionara mediante comandos de instalación estandarizados.

### 5.5.6. Fallos de comunicación: SMTP y Verificación de Email

Problema: El sistema de verificación de cuentas no enviaba los correos automáticos. El error se debía a que el servidor de Gmail bloqueaba la conexión por motivos de seguridad y a que el archivo .env carecía de las credenciales SMTP correctas.

Solución: Se generó una contraseña de aplicación específica en la cuenta de Google y se configuró el protocolo de seguridad adecuado (TLS) en Laravel. Tras ajustar el puerto y el host en la configuración del entorno, la verificación empezó a funcionar correctamente.

### 5.5.7. Gestión de imágenes y traducción de contenido dinámico

Problema: Las imágenes de las zapatillas no se guardaban o no se visualizaban adecuadamente en el catálogo, tras subirlas desde el panel de administrador. También surgió el reto de traducir descripciones y colores guardados en la base de datos

Solución: Para las imágenes, se corrigió el enlace simbólico del almacenamiento y se ajustó los permisos de escritura del contenedor app-zap. Para el listado traducido a varios idiomas en datos dinámicos, la estrategia consistió en preparar la base de datos para albergar campos duplicados (description_es y description_en), permitiendo que Laravel muestre uno u otro según el idioma seleccionado por el usuario.

# 6. Conclusiones

La realización de este proyecto ha supuesto la culminación de una etapa formativa en el Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web, permitiendo consolidar y aplicar de forma integral los conocimientos adquiridos en módulos tan diversos como Diseño de Interfaces, Despliegue de Aplicaciones o Programación Web en entorno servidor.

### 6.1. Resumen del proyecto y logros técnicos

El desarrollo de esta plataforma de “sneakers” ha logrado cumplir con éxito el objetivo principal: crear un sistema Full-Stack funcional y profesional. A través de Laravel, se ha conseguido implementar un código fluido complejo que gestiona no sólo un catálogo dinámico, sino un sistema de interacciones sociales basado en una votación y en añadir a favoritos. La integración de Docker ha sido, sin duda alguna, uno de los pilares del éxito de este complejo proyecto, garantizando que una aplicación con múltiples dependencias (PHP, MySQL, Nginx, phpMyAdmin) sea totalmente portable y fácil de desplegar.

Uno de los mayores retos ha sido el despliegue en hardware propio mediante un Mini PC. Este desafío ha obligado al programador a salir de la zona de confort de la programación para adentrarse en la administración de sistemas y redes donde existía un menor grado de familiaridad técnica. El uso de Cloudflare Tunnel y la gestión de DNS externos a IONOS han demostrado que es posible exponer servicios domésticos a internet con estándares de seguridad empresariales (SSL, protección DDoS), protegiendo la red privada y ofreciendo una velocidad de carga óptima a usuarios externos.

### 6.2. Aprendizaje y resolución de problemas

Como se ha detallado en el apartado de errores, el camino no ha estado exento de dificultades. Enfrentarse a conflictos de puertos, problemas de compilación con Vite o la configuración del servidor SMTP de Gmail ha permitido al programador desarrollar una capacidad de análisis y resolución de problemas (troubleshooting) fundamental para cualquier desarrollador que se precie. De esta manera, se ha aprendido que el desarrollo de software no termina cuando el código funciona en local, sino cuando el sistema es capaz de recuperarse de fallos y escalar de forma segura.

### 6.3. Valoración personal

Personalmente, este proyecto ha permitido unir una pasión por el mundo de las zapatillas con la vocación profesional de desarrollador de páginas web. El resultado es una herramienta que no sólo es tecnicismo puro, sino que ofrece una experiencia al usuario real, intuitiva y moderna adaptándose tanto a dispositivos más clásicos, como los ordenadores, como a dispositivos más actuales tales como los móviles. De esta forma uno se ve preparado para afrontar retos profesionales en el sector tecnológico, habiendo demostrado una adecuada capacidad para gestionar el ciclo de vida completo de una aplicación web: desde el análisis de requisitos inicial hasta el mantenimiento en producción.

# 7. Bibliografía

### 7.1. Documentación de Frameworks y Lenguajes (Backend)

{#1} (1) Laravel Team, "Laravel Documentation (10.x): Eloquent ORM, Migrations and Seeders," Laravel.com, 2026. (En línea). Disponible en: laravel.com.

{#2} (2) PHP Documentation Group, "PHP 8.2 Reference Manual: Security and Type System," PHP.net, 2026. (En línea). Disponible en: php.net.

{#3} (3) MySQL Team, "MySQL 8.0 Reference Manual: Relational Database Design," Oracle, 2026. (En línea). Disponible en: mysql.com.

### 7.2. Arquitectura de Contenedores y Virtualización

{#4} (4) Docker Inc., "Docker Compose Specification: Multi-container orchestration," Docker Docs, 2026. (En línea). Disponible en: docker.com.

{#5} (5) Nginx Inc., "Configuring Nginx as a Reverse Proxy for PHP-FPM," Nginx Documentation, 2026. (En línea). Disponible en: nginx.org.

### 7.3. Desarrollo Frontend y Empaquetado de Activos

{#6} (6) Vite Team, "Vite: Next Generation Frontend Tooling Guide," Vitejs.dev, 2026. (En línea). Disponible en: vitejs.dev.

{#7} (7) M. Otto y J. Thornton, "Bootstrap v5.3: Responsive Grid and Components," Getbootstrap.com, 2026. (En línea). Disponible en: getbootstrap.com.

{#8} (8) Node.js Foundation, "Node.js v20.11.1 LTS Documentation," Nodejs.org, 2026. (En línea). Disponible en: nodejs.org.

### 7.4. Infraestructura, Seguridad y Despliegue

{#9} (9) Cloudflare Inc., "Cloudflare Tunnel: Securely connect your infrastructure," Cloudflare Docs, 2026. (En línea). Disponible en: cloudflare.com.

{#10} (10) IONOS by 1&1, "Gestión de Registros DNS y Nameservers externos," IONOS Help, 2026. (En línea). Disponible en: ionos.es.

{#11} (11) Google Support, "SMTP Relay and App Passwords for external applications," Google Accounts Help, 2026. (En línea). Disponible en: google.com.

### 7.5. Recursos de la Comunidad y Resolución de Problemas

{#12} (12) Stack Overflow, "Fixing storage:link permissions in Dockerized Laravel," StackOverflow.com, 2026. (En línea). Disponible en: stackoverflow.com.

{#13} (13) Laracasts, "Comprehensive Guide to Laravel 10 Fundamentals," Laracasts.com, 2026. (En línea). Disponible en: laracasts.com.

{#14} (14) GitHub Community, "Best practices for README.md documentation in software projects," GitHub Skills, 2026. (En línea). Disponible en: https://skills.github.com/.

# ANEXO 1: Capturas de pantalla e interfaces de la aplicación

## Anexo 1.1. Página de inicio de la plataforma

Anexo 1 Vista general de la página de inicio de la aplicación

## Anexo 1.2. Catálogo de productos con filtros avanzados aplicados

Anexo 2 Vista del catálogo de productos con filtros avanzados

## Anexo 1.3. Módulo de inicio de sesión

Anexo 3 Interfaz del formulario de autenticación

## Anexo 1.4. Vista detallada de producto

Anexo 4 Vista detallada de producto

## Anexo 1.5. Demostración del sistema de traducción

Anexo 5 Vista traducida al idioma inglés

## Anexo 1.6. Panel de marcas del catálogo

Anexo 6 Interfaz de usuario del panel de marcas

## Anexo 1.7. Panel de gestión de productos favoritos del usuario

Anexo 7 Interfaz de usuario del panel de gestión de favoritos

## Anexo 1.8. Panel de gestión del perfil de usuario

Anexo 8 Interfaz de usuario del panel de gestión de perfil

## Anexo 1.8. Panel de administración y control del sistema

Anexo 9 Interfaz de usuario del panel de control de administración